ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛПАШЕВСКИЙ РАйон

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.02.2012 г.                                         № 22

п. Дальнее

О  мероприятиях  по  подготовке и

проведению   благоустроительных

работ  в  2012 году  на  территории

Дальненского сельского поселения

В  целях улучшения благоустройства и наведения санитарного порядка на территории Дальненского сельского поселения:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению благоустроительных работ в 2012 году на территории Дальненского сельского поселения (приложение 1)

2. Опубликовать распоряжение в Ведомостях местного самоуправления Дальненского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава поселения                                        А.А. Дудов

Приложение       к             распоряжению

Администрации Дальненского сельского

поселения             от   29.02.2012 г   №  22

- Общие сведения.

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика территории, в том числе | На территории поселения за последние годы много участков осталось без пользователей, дома разрушены и земельные участки превратились в пустыри . Санитарный порядок на безхозяйных земельных участках поддерживается безработными, принятыми на общественные работы. |
| 1.1. | Площадь территории всего(кв.м) | 165,6 га |
| 1.1.1. | Площадь, требующая санитарного содержания(кв.м) | 112га |
| 1.1.1.1. | Площадь, требующая постоянного содержания | 32га |
| 1.1.1.2. | Площадь, требующая периодического содержания | 80га |
| 2 | Ответственный за выполнение благоустроительных работ (Ф.И.О. , должность, контактные телефоны) | Сухушина Татьяна Николаевна Ведущий специалист по вопросам ЖКХ тел. 2-67-36 |

- Организационные мероприятия.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распоряжение Главы поселения «О благоустройстве территории» № 21 от 29.02.2012г. | 2012год | Глава поселения |
| 2. | Создание комиссии по благоустройству | 29.02.2012г. | Глава поселения |
| 3 | Размещение информации по благоустройству в местах массового пребывания граждан | По мере необходимости | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ |
| 4. | Объявление месячника по благоустройству | Май-июнь | Администрация |
| 5. | Прием граждан на общественные работы по благоустройству | С 01.06.по 31 07.2012г. | Администрация |

3.Мероприятия по благоустройству на 2012год.

3.1. План текущих мероприятий по благоустройству на 2012год.цу

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание дорог | очистка дорог и тротуаров от снега | 1,2,4, кварталы | 177,45 | субвенция | Администрация |  |
| 2 | Содержание кладбища | Ремонт изгороди, уборка территории, очистка могил от мусора | июль | 20 | Местный бюджет | Администрация |  |
| 3 | Организация сбора мусора | Очистка территории от мусора возле безхозяйных домов, разбор старых зданий | Июнь-август | 40 | Местный бюджет | Администрация |  |
|  |  | Очистка приусадебных территорий от мусора | Май-июнь |  |  | население |  |
|  |  | Очистка прилегающих территорий учреждений организаций, магазинов | Май-июнь |  |  | Руководители организаций |  |
| 4 | Организация вывоза мусора | Вывоз бытовых и производственных отходов из магазинов и других организаций на свалку | круглогодично |  |  | Руководители организаций |  |
|  |  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, очистка лесных массивов, прилегающих к населенному пункту от бытового мусора | Июнь-август | 50 | Местный бюджет | Администрация |  |

3.2. План дополнительных мероприятий по благоустройству.

| № п/п | Наименование мероприятия | Виды работ | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение конкурса | «Лучшая усадьба» «Лучшая клумба» | Июль-сентябрь | 20 | Местный бюджет | Администрация |
| 2 | Озеленение поселения | Посадка деревьев, разбивка цветников | Апрель-июнь | 30 | Местный бюджет | Администрация |
| 3 | Текущий ремонт дорог | Гредирование и ремонт | Июнь-июль | 59,15 | субвенция | Администрация |
| 4 | Ремонт тротуаров | Замена покрытия, аварийных опор | Май-июнь | 70,0 | Местный бюджет | Администрация |