**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.08.2014 г. № 49

п. Дальнее

О подготовке хозяйственного комплекса Дальненского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

 1. В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 17.03.2014 года № 70Р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов», а также с целью обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Дальненского сельского поселения в осенне-зимний отопительный период 2014-2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

 1) План работ по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

 2) Состав межведомственной комиссии по подготовкехозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

 2. Завершить подготовку объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов и оформление паспорта готовности муниципального образования к прохождению осенне-зимнего периода 2014 – 2015 годов к 15 сентября 2014 г.

 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Дальненского сельского поселения А. А. Дудов

Приложение № 1 к Постановлению

Администрации Дальненского сельского поселения от 20.08.2014 № 49

**План-график**

 **работ, планируемых при подготовке объектов жизнеобеспечения к работе**

**в осенне-зимний период 2014-2015 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Сумма, тыс. руб. | Ответственный  |
| Обл. бюджет | Район. бюджет | Бюджет поселения | Средства предприятия |
| 1 | Ремонт электросетей.Замена опор.Подвеска линий электропровода | до 1 сентября 2013 г. |  |  | 35 |  | М. Н. Кочелаева |
| 2 | Ремонт зданияДизельной станции п. Дальнее | до 1августа2013 г. |  |  | 40 |  | М. Н. Кочелаева |
| 3 | Ремонт ДЭУ-60 п. Дальнее  | до 1 сентября 2013 г. |  |  | 110 |  | М. Н. Кочелаева |

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Дальненского сельского поселения от 20.08.2014 № 49

**Состав**

**межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний период 2014 – 2015 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| **Председатель комиссии:** |
| 1 | Дудов Александр Андреевич | Глава Дальненского сельского поселения  |
| **Члены комиссии:** |
| 2. | Глуховцова Ирина Борисовна | Управляющий делами |
|  3. | Кочелаева Марина Валерьевна | Ведущий специалист по ЖКХ |
| 4. | Бац Сергей Леонидович | Администратор п. Куржино |
| 5. | Бурцева Лариса Алексеевна | Директор Куржинской ООШ |
| 6. | Моисеева Татьяна Камильевна | Директор Дальненской ООШ |